比选公告

我公司将组织实施攀枝花老市委片区城市更新项目工程造价咨询服务  比选，以确定工程造价咨询服务单位。现诚邀符合条件的工程造价咨询机构参与，具体事宜公告如下：

一、项目名称

攀枝花老市委片区城市更新项目工程造价咨询服务。

二、项目地点

四川省攀枝花市东区临江路（原市委党校）。

三、项目具体内容

按照发包人采购需求，根据攀枝花老市委片区城市更新项目施工图设计（建设内容主要包括：房屋维修加固、房屋新建、装修、铺装、景观绿化等；用地面积约35800㎡，其中建筑基地面积约7300㎡，硬质铺装约14800㎡，沥青路面约4600㎡，绿化约9100㎡），对本项目工程在实施过程中的造价控制做全面咨询、管理及相关的解答、释疑，包括：

1.编制项目概预算及招标控制价；

2.编制工程量清单；

3.实施全过程造价控制，现场踏勘、工程量计算复核；

4.计量资料的审核，对工程量、工程材料价格及各类项目费用进行审核确定。包括：计量、变更、索赔、签证等经济相关的所有内容；

5.内部中间审计，竣工结算审核，配合第三方抽查审计；

6.编制工程造价审核报告并向委托人提交书面咨询成果报告（含各项电子稿等）。

四、项目施工工期

暂定120日历天，从项目实体实施开始至竣工结算完毕。

五、比选限价

不高于20万元（含税）         。

六、比选申请人资格要求

（一）基本要求：

1.具有独立企业法人资格；

2.具有独立承担民事责任的能力；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.具有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.近三年（2019年至2021年）同类型项目业绩不少于2个；

8.本项目不接受联合体；

9.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）资质要求：

具有工程造价咨询甲级及以上资质。

七、比选文件的获取及报名

（一）获取方式：

免费获取。凡有意参加比选者，自行在攀枝花市国投集团网站（http://www.pzhguotou.com）的比选公告页面，下载《报名登记表》、《比选文件》。

（二）比选报名：

报名截止时间：2022年5月11日18:00（北京时间）。参加比选者应于报名截止时间之前将填好并加盖本单位公章《比选报名表》发送至指定邮箱：pzhgtbgs@163.com或现场提交（地点：攀枝花市东区三线大道北段118号2栋智慧产业大厦411室）。

未在报名截止时间发送或现场提交报名表的，无参与比选资格。

八、参选机构需提交材料

企业资质、业绩材料、人员情况、本地开展业务相关证明资料等。具体详见比选文件：《比选须知》。

九、比选时间和地点

参选单位请按照要求制作比选投标文件（一正二副，详见《比选须知》）密封后于2022年5月13日（星期五）上午8：30至9:00（北京时间），递交至攀枝花市东区三线大道北段118号2栋智慧产业大厦424室），参加比选。

比选时间为2022年5月13日上午9:10（北京时间）。

十、联系方式

发包人：攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

地  址：攀枝花市东区三线大道北段118号2栋智慧产业大厦411室

联系人：罗先生

联系电话：18081748760

攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

2022年5月5日

附件1

攀枝花老市委片区城市更新项目工程造价咨询

服务报名登记表

| 报名单位全称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人 |  |
| 单位地址 |  |
| 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 备注 | 本单位承诺以上提供的材料、信息均真实可靠，如有不符，愿承担一切后果。 法定代表人/授权代表签字确认： 日期： |

附件2

比选文件目录

第一章  投标须知

第二章  评标办法

第三章  投标文件组成及格式

第四章  合同主要条款

第一章  投标须知

比选申请人须知见附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 比选人：攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司 地 址：攀枝花市东区三线大道北段118号2栋 |
| 2 | 项目概况 | 攀枝花老市委片区城市更新项目，建设内容主要包括：房屋维修加固、房屋新建、装修、铺装、景观绿化等。用地面积约35800㎡，其中建筑基地面积约7300㎡，硬质铺装约14800㎡，沥青路面约4600㎡，绿化约9100㎡。 |
| 3 | 资质等级 | 具有独立企业法人资格；具有良好的商业信誉；具有工程造价咨询甲级及以上资质的企业。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 5 | 是否接受联合体参选 | 不接受 |
| 6 | 控制价 | 不高于20万元 |
| 7 | 招标方式 | 公开比选 |
| 8 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 9 | 服务期限 | 自签订合同之日起至竣工验收合格。（具体编制及成果提交时间以委托人要求为准）。 |
| 10 | 工作内容 | 1.编制项目概预算及招标控制价； 2.编制工程量清单； 3.实施全过程造价控制，现场踏勘、工程量计算复核； 4.计量资料的审核，对工程量、工程材料价格及各类项目费用进行审核确定。包括：计量、变更、索赔、签证等经济相关的所有内容； 5.内部中间审计，竣工结算审核，配合第三方抽查审计； 6.编制工程造价审核报告并向委托人提交书面咨询成果报告（含各项电子稿等）。 |
| 11 | 履约保证金 | 金额：5000元； 交款方式：现金或银行专账； 交款时间：签订合同之前。 |
| 12 | 付款方式 | 具体内容详见合同。 |
| 13 | 比选报名 | 报名截止时间：2022年5月11日18:00（北京时间）。参加比选者应于报名截止时间之前将填好并加盖本单位公章《比选报名表》发送至指定邮箱：pzhgtbgs@163.com或现场提交（地点：攀枝花市东区三线大道北段118号2栋智慧产业大厦411室）。 未在报名截止时间发送或现场提交报名表的，无参与比选资格。 |
| 14 | 比选申请文件递交 | 递交时间：2022年5月13日上午8:30—9：00 递交地址：攀枝花市攀枝花市东区三线大道北段118号2栋智慧产业大厦424室 法定代表人持本人身份证原件（或代理人持本人身份证原件、授权委托书原件），公司资质、营业执照原件或加盖公司鲜章的复印件等参加比选，未按要求携带者其比选申请文件不予接受。 |
| 15 | 报价方式 | 本次比选采用控制价下浮一定比例报价（含税），比选申请人根据自身企业管理水平并结合自己的实际情况和可能存在的风险进行自主报价，不得超过控制价。 |
| 16 | 其他 | 在攀枝花应有固定办公场所及专业造价人员团队。 |

温馨提示：请比选申请人仔细阅读本比选文件，注意无效标、废标条款和黑体（斜体）内容，确保投标文件符合要求。

第二章  评标办法

| 评分项目及分值 |  | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 (30分) | 近三年实施项目业绩（4分） | 提供至少2个2019年以来类似业绩，得2分；每多提供1个，得1分。本项总分4分。 类似业绩指招标控制价5000万元及以上的房屋建筑工程、房屋维修加固工程、房屋建筑装饰装修工程的项目工程量清单（控制价）编制或评审业绩。 | 提供合同原件或加盖鲜章的复印件等相关证明材料 |  |
|  | 人员配置（10分） | 比选申请人为本项目提供服务的工程造价专业人员配置情况： 1.项目负责人需为一级造价师或全国注册造价师，得1分；同时，具备二级建造师资质加0.5分，具备一级建造师资质加1分。本项总分2分。 2.负责本项目的工程造价人员不低于3人，且必须配备土木建筑和安装工程造价师，得3分；每增加1名造价人员，加1分。本项总分5分。 3.在攀枝花配备至少1名长期服务的造价人员，得1分；每增加1人加1分。本项总分3分。 | 提供资质证书原件或复印件。复印件均需加盖公司鲜章。 |  |
|  | 质量控制机制 （8分） | 根据比选申请人的质量控制机制的全面性、完整性、可行性及高效性综合评比，优秀的得8-7分，良好的得6-4分，一般的得3-1分，不提供得0分。 | 提供相关质量控制办法。 |  |
|  | 服务方式与承诺 （8分） | 综合对比评价比选申请人针对本项目的服务方式与承诺：包括能够承诺保证有足够的人力、物力、具有各种必要的资源、在攀枝花设置办公场所、配备专业团队等，保证按时按质完成委托的咨询业务，能提供优质服务，并对咨询成果的真实性、准确性负责，有质量控制、违约责任、经济赔偿等措施，详细承诺得8—7分，较详细承诺得6—4分，一般承诺得3分-1分，没有承诺的不得分。 | 承诺文件需加盖公司鲜章。 |  |
| 报价 （70分） | 1.比选申请人的投标报价应是完成本次比选范围的所有工内容的费用总和（含税）。 2.比选申请人根据自身企业管理水平，由比选申请人根据比选文件并结合自己的实际情况和可能存在的风险进行自主报价。 3.当比选申请人的投标价等于评标基准价时得70分；每高于基准价1%扣1分（不足1%按1%算），每低于基准价1%扣0.5分（不足1%按1%算）。（得分精确到小数点后2位，四舍五入）。 4.基准价为所有有效投标价的算术平均值。 |  |  |  |

评分标准

备注：评审委员会将通过实质性审查的比选申请书按其报价由低到高排序，并确定排名第一的比选申请人为中选人。若中选人放弃，则依次递补。若排名第一的比选申请人为多人，由评审委员会主持排名第一的比选申请人进行二次报价，二次报价最低者中选。

# 第三章  投标文件组成及格式

攀枝花老市委片区城市更新项目工程造价咨询

比

选

申

请

文

件

比选申请人名称：

日期：  年  月  日

- 一、投标函

- （比选人名称）：

- 我方全面研究了“（ 攀枝花老市委片区城市更新项目 ）”比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选招标活动。我方授权（姓名、职务）代表我方（比选申请人名称）全权处理本项目招标的有关事宜。我方最终报价为（含税）       元（大写：    ）。

- 一、我方自愿按照比选文件规定的各项要求向比选人提供所需服务。

- 二、一旦我方中选，我方将严格按照贵方要求和相关的法律法规、行业规范以及响应性文件的承诺履行相应责任和义务。

- 三、我方为本项目提交的响应性文件正本 壹 份，副本 贰 份。

- 四、我方愿意提供贵单位可能另外要求的与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 比选申请人名称（单位行政公章）：

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

- 通讯地址：

- 邮政编码：

- 联系电话：

- 日期：    年   月    日

- 二、承诺函

- （比选人名称）：

- 我单位作为本次比选项目的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（五）参加本比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

- （七）根据比选项目提出的特殊条件。

- 二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加本次比选活动以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、参加本次比选活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

- 四、参加本次比选活动，不存在和其他比选申请人在同一合同项下的项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、如果有“现行当事人诚信管理办法”中规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应性文件中全面如实反映。

- 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 比选申请人名称（单位行政公章）：

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：   年   月   日

三、法定代表人授权委托书

- （比选人名称）：

- 本授权声明：（比选申请人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方项目比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关的一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人（签字或盖章）：

- 比选申请人名称（单位行政公章）：

- 日期：  年  月   日

注：

1、应附法定代表人身份证明文件复印件和授权代表身份证明文件复印件。

2、身份证明文件包括居民身份证、户口本、外籍人员的护照等。

3、身份证明文件应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证反面复印件。

四、比选申请人拟参与本工程造价咨询专业技术人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业技术职称 | 执业资格 | 从事专业工作年限 | 执业年限 | 专业类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表填制工程造价咨询机构的工程造价专业技术人员基本情况。

比选申请人名称（单位行政公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：  年   月   日

- 五、类似项目业绩一览表

| 序号 | 编制年度 | 项目名称 | 项目所在地 | 工程类别 | 预算金额或招标控制价 | 经财评审定金额或竣工结算审计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：业绩中政府投资项目应提供审计部门、财政部门或政府投资评审中心有效的正式评审、审计结论及咨询合同；企业投资项目应提供竣工结算审计结论及咨询合同。

- 比选申请人名称（单位行政公章）：

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：  年   月   日

- 六、比选申请人诚信情况承诺函

致：（比选人名称）

本单位（比选申请人名称）参加（项目名称）的招标活动，现根据相关文件规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有现行“当事人诚信管理办法”所规定的失信行为   次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等）；（仅限比选活动截止当日仍在有效期的次数）。

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

- 比选申请人名称（单位行政公章）：

- 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：  年   月   日

注：本表格式及内容仅供参考，比选申请人也可提供自己的格式；

七、服务方案

格式比选申请人自理，内容包括但不限于以下内容：

1、项目组人员配置情况（人员分工）；

2、质量控制方案；

3、服务方式与承诺（在攀枝花设置办公场所、配备专业造价人员等）；

…………………………………………..

八、其他资料

三年内无重大违法活动记录等其他比选申请人认为需要提供的资料。

注：证明资料的复印件（身份证明文件除外）均须加盖比选申请单位的行政公章（鲜章）。

第四章  合同

合同编号：

建设工程造价咨询合同

（主要条款）

年   月   日

# 目  录

第一部分	协议书

第二部分	通用条件

第三部分  专用条件

第四部分 中选通知书

第五部分 履约保证金缴纳收据

第六部分 廉政合同

附录A服务范围及工作内容、酬金一览表

附录B咨询人提交成果文件一览表

附录C委托人提供资料一览表

## 第一部分 协议书

委托人（全称）：攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：攀枝花老市委片区城市更新项目

2.工程地点：攀枝花市东区

3.工程规模：本项目用地面积约35800㎡，其中建筑基地面积约7300㎡，硬质铺装约14800㎡，沥青路面约4600㎡，绿化约9100㎡。建设内容主要包括：房屋维修加固、房屋新建、装修、铺装、景观绿化等。

4.投资金额：估算约6900万元左右。

5.资金来源：委托人自筹

6.建设工期或周期：暂定180日历天，从项目实体实施开始至竣工结算完毕。

7.其他：  。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：

1.编制项目概预算及招标控制价；

2.编制工程量清单；

3.实施全过程造价控制，现场踏勘、工程量计算复核；

4.计量资料的审核，对工程量、工程材料价格及各类项目费用进行审核确定。包括：计量、变更、索赔、签证等经济相关的所有内容；

5.内部中间审计，竣工结算审核，配合第三方抽查审计；

6.编制工程造价审核报告并向委托人提交书面咨询成果报告（含各项电子稿等）。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自签订合同之日起至竣工验收合格。（具体咨询成果提交时间以委托人要求为准）。

四、质量标准工程造价咨询成果文件应符合：

1.工程量清单的编制应符合现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、《建筑营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》（川建造发价发〔2019〕181号）等的有关规定，并不得违背《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中强制性条文的规定。

2.符合四川省、攀枝花市投资控制的相关规定。

五、酬金计取方式

1.酬金金额（含税）：人民币            （大写：           ）

六、合同文件的构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.中选通知书；

2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1.订立时间：      年     月     日。

2.订立地点：四川省攀枝花市。

九、合同生效

本合同自合同签订之日生效。

十、合同份数

本合同一式4份，具有同等法律效力，其中委托人执2份，咨询人执2份。

委托人：攀枝花市国有投资（集团）             咨询人：	（盖章）

有限责任公司（盖章）

法定代表人		法定代表人

或其授权的代理人：	（签字）	或其授权的代理人：（签字）

住	所：	住	所：

账	号：	账	号：

开户银行：	开户银行：

电	话：	电	话：

## 第二部分  通用条件

## 1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15“不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2语言本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3合同文件的优先顺序组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录C的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2提供工作条件委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3合理工作时限委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4委托人代表委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。

2.5答复委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6支付委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2项目负责人咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用比选程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3咨询人的工作依据咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录C中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4使用委托人房屋及设备的返还项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1支付货币除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2支付申请咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4有异议部分的支付委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.1任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2合同解除

6.2.1委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3合同终止除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1协商双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2调解如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1考察及相关费用除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.3保密在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4联络

8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.5知识产权除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

## 第三部分  专用条件

## 1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2语言

本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.3合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：按通用条款执行。

1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括: （1）工程量清单的编制应符合现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、《建筑营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》（川建造发价发〔2019〕181号）等的有关规定，并不得违背《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中强制性条文的规定；（2）符合四川省、攀枝花市投资控制的相关规定等。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人按照附录C约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：委托人在本合同签订后，正式开始工作前根据各阶段情况提供相关资料。

2.2提供工作条件

2.2.1项目咨询人员使用附录D中由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：/。

2.4委托人代表为：    ，其权限范围：委托人授权委托人代表处理与本工程项目有关的业务，代表委托人行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。

2.5答复

委托人同意在7日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有资格条件，团队人员的数量为人。

3.1.2项目负责人为：    ，项目负责人为履行本合同的权限为：咨询人授权项目负责人处理与本工程项目有关的业务，代表咨询人行使合同约定的权力，履行合同约定的职责，咨询人的一切要求、通知均以书面形式由咨询人项目负责人签字后递交委托人。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：咨询人需要更换项目负责人或其他咨询人员的，应提前7天书面通知委托人，并征得委托人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人或其他咨询人员的注册执业资格、参与过的类似工程等资料等（必须同等级更换项目负责人或其他人员）。咨询人未经委托人同意更换咨询人员，咨询人应向委托人支付2000元/人•次的违约金。该项目必须保证在攀枝花有固定的造价编制人员，负责各专业工程量清单的编制及审核。

3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括：按通用条款执行。

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：具体以委托人的实际要求为准。咨询人向委托人提供的资料还包括：财评结论、招标控制价、工程量清单纸质文件、设计变更等经济分析成果等（以上资料均包含电子文档），咨询人需对提供文件的真实性、准确性、合理性、合法性负责，且做到文本资料条理清晰。

3.2.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：（1）咨询人应认真清点并保管好委托人提供的造价资料，单项工作完成后，咨询人须如数、原样返还委托人提供的全部资料及成果资料。如委托人提供的资料不完整，咨询人应及时书面通知委托人，若因咨询人未及时提出以上要求致使工作延误及错误，由此造成的损失由咨询人负责。详见附录B。

3.2.4咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后3日内给予书面答复。

3.3咨询人的工作依据经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：（1）工程量清单的编制应符合现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的有关规定，并不得违背《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中强制性条文的规定；（2）2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套的费用和相关资料。（3）符合四川省、攀枝花市工程造价的相关法律法规等。

3.4使用委托人房屋及设备的返还咨询人应在本合同终止后	/ 日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为   /      。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：/。

4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：/。

4.1.3委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：/ 。

4.2咨询人的违约责任：

4.2.1咨询人违约金的计算及支付方法：违约金 = 直接经济损失×酬金比率(扣除税金) ，累计违约金不超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

4.2.2咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：直接从支付酬金中扣除。

5.支付

5.1支付货币币种为： 人民币，汇率为： / ，其他约定： / 。

5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期14日前，向委托人提交支付申请书。

5.3支付酬金正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订后14日内 | 合同价的10% | 万元。 |
| 2 | 工程量清单编制完成 、取得招标控制价、施工招投标结束、施工承包合同签订后14日内。 | 合同价的50% | 万元。 |
| 3 | 及时提供中期计量审核报告，工程竣工验收合格并取得全部设计变更经济分析成果、竣工结算内审报告后14日内。 | 合同价的40% | 万元。 |

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：包括在合同价范围内。

6.1.4因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：包括在合同价范围内。

6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：/。

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：双方各自承担因合同解除造成其财产损失及相关费用。

7.争议解决

7.2调解

如果双方不能在30日内解决本合同争议，可以将其提交/ 进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（1）种方式：

（1）提请攀枝花仲裁委员会进行仲裁。

（2）向   /  人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1考察及相关费用咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由	 / 支付。差旅费及相关费用的支付：/ 。

8.2奖励

8.2.1 项目实施过程中，咨询人提出合理化建议（书面）被委托人采纳后，有效节约了工程造价的，委托人可按节约成本的一定比例给予咨询人奖励。

8.2.2 咨询人在项目竣工结算审核过程中，提出审核意见有效审减竣工结算总价的，委托人可根据审减金额的一定比例给予咨询人奖励。

8.2.3 委托人根据咨询人履职尽责情况和节约工程造价情况，决定是否给予咨询人上述奖励及额度，但奖励金额不得超过合同价。

8.3保密

委托人和咨询人申明的保密事项和期限：在本合同订立前、履行中、终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任，并不得向任何人披露上述资料和信息，但正常履行本合同各项义务的除外。

第三人申明的保密事项和期限：/ 。

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在7日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：	，送达地点：攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司，电子邮箱：	。

咨询人指定的送达接收人：	，送达地点：	，电子邮箱：	。

8.5知识产权委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：	/ 。

9.补充条款

9.1咨询人在完成整个建设项目控制价编制基础上，报委托人或委托人指定的第三方审核通过。

9.2造价文件编制审核要求：

（1）不得漏项。如发生5万元及以上的漏项，每项处违约金500元。如漏项金额达到分部工程总金额的5%，视情节轻重处违约金1000-5000元。

（2）单项工程量误差应控制在5%，如超5%或超过5万元的量差，每项处违约金500元。

（3）审减额不得超过5%。如送审预算控制价与审定控制价差额超过5%，视情况处违约金1000—3000元。

9.3在合同执行期内，需要咨询人配合时，咨询人不得推诿，否则视情节轻重处违约金500—2000元。

9.4若因咨询人原因造成委托人损失的，按专用条款4.2.1执行；无法计算直接经济损失的，视情节轻重处违约金1000—5000元。

9.5有其他违反合同约定的情形时，视情节轻重处违约金100—2000元。

9.6咨询人缴纳的履约担保，在施工招投标结束、施工承包合同签订后30日内无息退还。违约金在履约担保金中扣除，不足部分在酬金中扣除。

第四部分  中选通知书

第五部分 履约保证金缴纳收据

第六部分 廉政合同

根据廉政建设的规定，为切实做好造价咨询工作，项目委托人攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司（以下简称甲方）与项目咨询人（以下简称乙方）特订立以下廉政合同，供双方共同遵守。

第一条　甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外）不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务，有举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条　甲方义务

（一）甲方工作人员不得索要乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不得要求在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加有可能影响公正执行公务的乙方安排的宴请和娱乐活动。

（三）甲方工作人员不得强行要求乙方无偿为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）本项目合同履行过程中，甲方工作人员必须严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《违反规定插手干预工程建设领域行为处分规定》等相关廉政法律法规。

第三条　乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券，贵重礼品。

（二）乙方不得以任何理由向甲方工作人员支付应由甲方单位或个人支付的费用。

（三）乙方不得以任何理由要求甲方工作人员参加有可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方工作人员个人购置通讯工具、交通工具和其他个人使用物品等。

(五)本项目合同履行过程中，乙方不得以任何形式损害国家、集体和甲方利益而获取非法所得，不得有威胁、胁迫、诋毁甲方工作人员的行为。

第四条　违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按以下条款处理。

1、按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；

2、涉嫌犯罪的，移交司法机关追究责任。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按以下条款处理。

1、视具体情况及情节轻重，承担相应违约责任。

2、上报省、市相关部门，按有关规定给予处罚。

3、按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理。

4、涉嫌犯罪的，移交司法机关追究责任；

第五条　本合同由甲方上级单位的纪检监察机关负责监督。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至工程竣工验收合格为止。

第七条　本合同作为造价咨询合同的附件，与建设工程造价咨询合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

甲 方：（盖章）               乙 方：（盖章）

法定代表人                           法定代表人

或其委托代理人：                    或其委托代理人：

年  月   日                         年   月   日

### 附录A 服务范围及工作内容、酬金一览表

| 服务阶段 | 服务范围及工作内容 |  | 酬金 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务范围 | 工作内容 | 收费基数 | 收费标准（比例） | 酬金数额（单位：万元） |  |
|  | 工程量清单及控制价 | þ编制þ审核þ调整 | / | / |  |  |
|  | 中期计量审核报告 | þ编制þ审核þ调整 | / | / |  |  |
|  | 施工阶段设计变更经济分析 | þ编制þ审核þ调整 | / | / |  |  |
|  | 竣工结算内审报告 | þ编制þ审核þ调整 | / | / |  |  |
|  | 其他 | 1、配合该工程项目后续电子招标等工作内容； 2、为该项目提供其他相关的造价咨询服务。 | / | / | 不单独计取造价咨询服务费，包含在合同价范围内。 |  |

注：1.附录A中服务范围及工作内容未涉及的可在“其他”项中列明。2.实行全过程造价咨询的工程，服务范围及工作内容按上表，酬金及计取方式为：按以上酬金计取。

### 附录B 咨询人提交成果文件一览表

| 服务阶段 | 成果文件名称 | 成果文件组成 | 提交时间 | 份数 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算控制价评审结论及招标控制价 | 预算控制价评审结论及招标控制价（含电子文档） | 施工图设计提供咨询人后，20天内提交 | 2 | （1）符合国家有关法律法规； （2）符合现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013等的有关规定，并不得违背强制性条文的规定； （3）符合四川省、攀枝花市投资控制的相关规定等。 |
|  | 招标工程量清单 | 招标工程量清单纸质文件和电子文档 | 施工图设计提供咨询人后，20天内提交 | 2 |  |
|  | 中期计量审核报告 | 中期计量审核报告纸质文件和电子文档 |  | 2 |  |
|  | 施工阶段设计变更经济分析 | 施工阶段设计变更经济分析成果 | 设计变更提供咨询人后3天内提交 | 4 |  |
|  | 竣工结算内审报告 | 竣工结算内审报告纸质文件和电子文档 | 竣工验收合格后，30天内提交 | 4 |  |

### 附录C 委托人提供资料一览表

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |